江苏省机关事务管理局机关节能改造项目

询价采购文件

招 标 人：江苏省机关事务管理局

日    期： 2021年 4月1日

第一章  询价采购须知

（一）项目概况

1、项目名称：江苏省机关事务管理局机关节能改造项目。

2、询价内容及需求：江苏省机关事务管理局节能改造服务：

（1）建设一套能源管理平台并接入OA系统；

（2）建设配套的能源信息采集设施设备；

（3）室外增加4杆太阳能光伏路灯；

（4）编制能源审计报告；

（5）省节约型机关申报材料编制。

具体详见节能服务工作费用统计表。

3、工期：合同签定之日起30个工作日内完成所有采购内容及安装服务等活动（节能创建资料编制工作为2021年底前完成通过）。

4、采购最高限价：10万元。

5、报价要求：

（1）采用节能服务工作费用统计表报价，统计表中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价；

（2）节能服务工作费用统计表中报价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等；

（3）节能服务工作费用统计表中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在统计表中其他相关子目的单价或价格之中；

（4）报价人应充分考虑到市场人工、材料价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，材料价格不变，人工费政策性调整不调整。

（5）响应文件报价不得超过询价文件规定的限价，超过询价文件规定的响应文件，按不响应处理。

（二）报价人的资格要求

1、在中华人民共和国境内依法成立，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；

2、有承担公共机构能源管理平台建设的业绩；

3、有承担公共机构能源审计工作的业绩。

(三)现场考察

本项目采购人不集中组织现场考察，报价人可联系采购人赴现场自行勘察。相关费用及安全由报价人自行承担。

(四)询价响应性文件递交截止时间及地点

1、截止时间：2021年4月12日15时30分。

2、递交地点：江苏省机关事务管理局（西康路47号）612室

3、递交文件要求：正本壹套，副本壹套，并注明“正本”或“副本”字样，封套封口处均应加盖骑缝章或由授权代表签字。

（五）成交及内容说明

本次询价在满足功能要求的前提下，根据报价人提供的响应文件采用经评审后的最低价法确定成交人。

（六）发放询价文件时间

1.2021年4月1日17时至询价截止日在省机关事务管理局门户网站公告下载区自行下载询价文件。

2.询价人联系方式：

询价人：江苏省机关事务管理局

联系人：苗文利

联系方式：83398616

地址：鼓楼区西康路47号612室

第二章  采购项目技术、规格和数量要求等

一、总体要求

本项目为江苏省机关事务管理局能管平台建设、能源审计等节能服务工作，依据国家有关的设备安装规划、节能法规和标准，对公共机构能源资源利用情况进行的检验、核查和分析评价。

- 二、公共机构能源审计服务内容

- 1、建设一套能源管理平台并接入省机关事务管理局OA系统，实现项目分项用能数据的实时采集、监测，实时分析、异常报警，数据汇总、生成报表等。

2、建设配套的能源信息采集设施设备，按照分户分项计量要求，通过在配电房新增数据采集器的方式将用电数据接入能耗监管平台。本项目的配电房共计7条回路，包括食堂、变电所照明、传达室、开水炉、大楼照明、空调和电梯，每个支路均安装可远传的智能电表。

- 3、室外区域增加4杆太阳能光伏路灯。

- 4、编制能源审计报告；

- 5、省节约型机关创建申报材料编制。

- 三、询价清单及技术要求：

节能服务工作费用统计表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、能源管理平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 能源管理平台 |  | 套 | 1 |  |  | 含全部软、硬件、OA系统接入、服务、培训费等。甲供服务器性能参数：CPU：i3 9100；内存：8GD3；硬盘：128G |
| 二、能源信息采集系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 智能电表 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 3 | 配电箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 断路器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 互感器 |  | 套 | 7 |  |  |  |
| 6 | 通讯线材 |  | 米 | 150 |  |  |  |
| 7 | 数据网关 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 施工费用 |  | — | 1 |  |  |  |
| 9 | 平台调试 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 三、太阳能光伏路灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 太阳能光伏路灯 | 2盏太阳能光伏草坪灯，2盏太阳能光伏高杆灯 | 只 | 4 |  |  | 色温：3000-7500K 灯杆高度：4米 防护等级：IP65 显指：≥80 功率：30W 灯体材质：铝材 电池容量：根据功率和亮灯时间配置 太阳板瓦数：根据功率和亮灯时间配置 |
| 11 | 路灯施工安装费用 | — |  | 1 |  |  |  |
| 四、能源审计报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 能源审计报告 | 至少达到 一级要求 | 份 | 1 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本次询价的配合工作为中标单位需协助询价人完成省节约型机关创建申报工作，该部分服务收费已在上述报价中分摊，不单独报价，服务时间期限单独计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、项目完成期：30个工作日

除省节约型机关创建申报工作外，所有服务工作应在合同生效后30个工作日内完成。

五、付款方式

合同签订后7个工作日内支付合同价款的10%，项目验收合格后10个工作日内支付至合同价款的70%，决算经审计后支付至审计核定价的97%，完成省级节约型机关创建资料编报且满1年质保期验收合格后，支付至审计核定价的100%。

第三章  响应文件格式

（项目名称）

询价采购响应文件

报价人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

一、报价申请及声明

致：江苏省机关事务管理局

根据贵方江苏省机关事务管理局机关节能改造项目询价采购文件，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（报价人名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合本次采购人要求，我们同意并向贵方提供了与本次询价活动有关的所有证据和资料。

2、总报价为元（大写：         ）。

3、工期为     天。

4、我们已详细阅读全部询价文件及其有效补充文件，我们放弃对询价文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对询价文件本身提出质疑。

6、一旦我方成交，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成项目所有服务内容，并交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人、决不与采购人、其它报价人恶意串通、决不向采购人进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

报价人授权代表姓名（签字或签章）：

报价人名称（公章）：

日    期： 年  月  日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系               的法定代表人。为                  的项目 ，签署上述项目 的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

报价人：（盖章）

日期：  年   月   日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(报价人)法定代表人，现授权委托（单位名称）(姓名)为我的授权代理人，以本公司的名义参加江苏省机关事务管理局机关节能改造项目询价采购，授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转让权。特此委托。

授权委托人：性别：年龄：

单位：部门：

职务：

报价人：(盖法人章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：   年  月  日

- 合同范本

江苏省机关事务管理局

机关节能改造项目合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

根据《江苏省节约型机关创建行动实施方案》（苏事管〔2020〕29号）、《公共建筑能源审计导则》中关于节约型机关创建及能源审计等相关要求，甲方委托乙方开展能源管理平台建设、能源审计、省节约型机关创建等工作。根据《中华人民共和国民法典》有关规定，达成如下协议：

- 项目概况

1.1 项目名称：江苏省机关事务管理局节能改造项目

1.2 项目地点：南京市鼓楼区

1.3 项目内容：能源管理平台建设（及相关设施设备购置、安装等）、能源审计报告编制、省节约型机关申报。

1.4合同总额：人民币 ￥      元 。

- 工作内容

- 2.1 能源管理平台系统（采用甲供服务器的方式）：可实现项目分项用能数据的实时采集、监测，通过平台进行数据分析，可及时发现运行过程中发现的问题，提升用能管理水平。同时，能管平台内置用能异常报警功能，当某分项用能异常时，及时发出告警信息，便于管理人员及时解决，降低建筑用能能耗。数据可自动导入EXECL表。

2.2能源信息采集设施设备购置安装：按照分户分项计量要求，通过在配电房新增数据采集器的方式将用电数据接入能耗监管平台。本项目的配电房共计7条回路，包括食堂、变电所照明、传达室、开水炉、大楼照明、空调和电梯，每个支路均安装可远传的智能电表。

- 2.3 场地照明系统：室外区域增加2盏太阳能光伏草坪灯，2盏太阳能光伏高杆灯；

- 2.4 编制能源审计报告；

- 2.5省节约型机关申报。

- 合同期限

3.1本项目合同期限自合同签订日起始，至项目竣工验收后2年且甲乙双方均完成本合同项下的义务止。

3.2除省节约型机关创建申报工作外，项目施工和技术服务期为30个工作日，乙方须在期限内完成项目施工；若甲方未按本合同约定履行义务或发生不可抗力事件而延误项目施工，则项目施工期相应顺延。

3.3项目质保期为壹年，自项目竣工验收合格之日起计算。

四、技术费用表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、能源管理平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 能源管理平台 |  | 套 | 1 |  |  | 含全部软、硬件、OA系统接入、服务、培训费等。甲供服务器性能参数：CPU：i3 9100；内存：8GD3；硬盘：128G |
| 二、能源信息采集系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 智能电表 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 3 | 配电箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 断路器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 互感器 |  | 套 | 7 |  |  |  |
| 6 | 通讯线材 |  | 米 | 150 |  |  |  |
| 7 | 数据网关 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 施工费用 |  | — | 1 |  |  |  |
| 9 | 平台调试 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 三、太阳能光伏路灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 太阳能光伏路灯 | 2盏太阳能光伏草坪灯，2盏太阳能光伏高杆灯 | 只 | 4 |  |  | 色温：3000-7500K 灯杆高度：4米 防护等级：IP65 显指：≥80 功率：30W 灯体材质：铝材 电池容量：根据功率和亮灯时间配置 太阳板瓦数：根据功率和亮灯时间配置 |
| 11 | 路灯施工安装费用 | — |  | 1 |  |  |  |
| 四、能源审计报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 能源审计报告 | 至少达到 一级要求 | 份 | 1 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本次询价的配合工作为中标单位需协助询价人完成省节约型机关创建资料申报工作，该部分服务收费已在上述报价中分摊，不单独报价，服务时间期限单独计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、付款方式

本合同总金额为     元（人民币：           元整）。

- 付款节点：合同签订后7个工作日内支付合同价款的10%，项目 竣工验收后10个工作日内支付至合同价款70%，决算经审计后支付至审计核定价的97%，完成节能示范项目创建资料编报且满1年质保期验收合格后，支付至审计核定价的100%。

- 乙方账户信息如下：

开户单位：

开户银行：

账    号：

税    号：

地    址：

电    话：

- 产品质量保证与售后服务

1、乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，没有国家标准或行业标准的，按企业标准（样品、样件等）或参照市场同类产品的通常标准执行。辅材及零部件均为全新未用过的，且符合本合同中的约定；货物须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

2、乙方保证所提供设备均为原制造厂原包装经检测的合格全新正品。

3、如检测出非原装产品，甲方没收乙方提供的全部货物作为赔偿,并甲方不再支付余款，且乙方应当在检测后的一周内无条件退还给甲方的一切已付款项，合同终止。

4、备件与报验资料：乙方提供的货物必须随附的备件和资料（包括但不限于产品合格证、检测报告、CCC认证证书、质保书、使用说明书；如果是进口货物，则必须提供报关单、原产地证明等原件）。如提供的货物为装饰材料，则须提供相应的环保、消防有效检测报告，以上资料须随货物一起送至指点地点。随货发送的报验资料是构成货物验收的不可分割的一部分。否则，甲方不对延迟付款或拒付货款负责。

5、乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员，培训内容包括但不限于：基本原理，操作使用和维修保养。

6、设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。

7、合同内所有货物原厂免费服务及保修期为  1  年，保修从安装调试合格之日算起，如原厂不能保修的, 则由乙方按照合同约定的保修年限来免费保修。

8、本合同内系统、货物、服务的免费服务及保修期届满后，乙方仍负有有偿提供售后维修的责任和义务，具体有偿内容由需供双方协商确定，但乙方不得以有偿售后维修的费用商议约定未果为由，免除售后维修的责任和义务。

9、售后服务：乙方上门服务。保修期内对售出的货物提供免费维修或更换，材料费、交通费、人工费等由乙方承担。

10、到达时间：对于通过电话无法解决的事项，乙方需派出工程师到现场为使用方提供售后服务。

11、服务时间：正常工作时间内周一至周五提供5×9小时（上午9：00－下午6：00）故障抢修服务，不包括公众假日。

12、在合同规定的质保期内，如果乙方维修售后服务不及时，产品质量不稳定而造成乙方经济损失，乙方须承担赔偿损失的责任。

- 责任与义务

1、乙方应做好其员工或聘用人员的安全教育工作，若乙方人员在送货或者安装调试过程中发生任何安全事故的，由乙方自行承担所有责任和损失；若乙方人员在工作中损害了甲方或者甲方客户的财产、人身权利的，由乙方承担赔偿责任。

- 法律责任

1、乙方不能按期交货或不能按期安装、调试、验收合格（以甲方通知的时间为准）的，除不可抗力外，乙方应向甲方支付违约金，以每日按合同总价的0.3％计算；乙方因违约给甲方造成的损失，甲方有权从应支付给乙方的货款中直接扣除且不视为违约，同时，乙方仍然必须按照合同约定的金额开具增值税发票。

2、因遭遇不可抗力（包括但不限于战争、火灾、洪水、台风、地震等自然灾害）本合同无法履行时，双方互不追究违约责任。供、需双方应采取有效措施尽力减少损失并防止损失的扩大，并在不可抗力事件发生后的48小时内通知对方，15日内将有关政府机关的证明文件交于对方。事故结束后，合同能够继续履行的，双方应当继续履行合同义务；不能继续履行合同的，双方协商合同的解除。

4、在本合同履行过程中乙方还应当承担甲方产生的其他损失（包括但不限于直接损失、预期损失、诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、律师费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）。

- 知识产权

乙方向甲方提供的商品标注知识产权标记、标识时，应当具备相应的证明权利合法有效的文件。接受第三方授权经营的，应当具备有效授权文件,明确许可使用范围；确实不能提供授权文件的，应当具备所售商品合法来源的证明文件。定货方有权检查供货方所销售商品的知识产权状况，可以根据情况要求供货方补充相应证明文件。如涉及乙方向甲方供应的产品被第三方起诉侵权并要求甲方承担赔偿责任或其他责任的，乙方承担甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于对第三方作出的赔偿、行政处罚、律师费、应诉成本等，同时，甲方有权退回侵权产品，并要求支付相当于侵权产品货款同等金额的违约金。

- 纠纷的解决

双方若发生任何合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决；若双方协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

- 其它

1、本合同所有的附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力。包括但不限于：甲方的采购文件、乙方的报价响应文件、乙方的书面承诺、甲乙双方商定的其他文件。

2、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

3、甲乙双方的授权代表在下面签章，表示完全理解并同意本合同的所有条款及条件，本合同条款不存在显失公平、重大误解等情况。

以下无正文

| 委托人（甲方）： | 承接人（乙方）： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 委托代理人：（签字） | 委托代理人：（签字） |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |

合同订立时间：

合同签订地点：江苏 南京